Concluzii după auditul făcut

🔹 1. PostgreSQL volum restaurat ≠ baza de date restaurată

Volumul /var/lib/postgresql/data există și are 63 MB → asta înseamnă NU E baza de date veche (care era ~89 GB)

Structura base/ conține doar 4 DB interne (template0, template1, postgres, coolify)

Nu există userul adrian

Nu există schema verdict

Deci backup-ul mare nu este încă restaurat în containerul actual

✅ Confirm: nu s-a făcut restaurarea reală a bazei de date

🔹 2. Fișiere de spețe / JSON / NDJSON

Există DOAR rezultate_finale_combinate.ndjson, NU baza mare de spețe ⇒ astea par a fi rezultate procesate, nu date brute

🔹 3. Embeddings / cache / pickle / numpy

NOTHING found → confirm: embedding-urile nu sunt restaurate încă

🔹 4. LLM + modele Ollama / Fine-Tuned LLM

✔️ Există în backup:

models/Saul-7B-Instruct-v1-F16.gguf

models/legal-saullm/fine-tuned-saullm-7b-romanian-legal/*.safetensors

✅ Asta e bine: deci modelele sunt salvate, nu trebuie descărcate din nou

❗ Dar ele NU sunt încă importate în serverul Ollama (adică nu sunt încă vizibile cu ollama list)

🔹 5. sysconfig.tgz

Conține doar fișiere de sistem / config — NU conține încă .env-uri, docker-compose-uri, config de aplicații, etc.

Deci restore total al aplicației NU a fost făcut încă

🔥 Deci ce trebuie să facem ACUM?

Înainte să rulăm comenzi de restore, vreau confirmarea ta pe varianta corectă:

✅ Plan restaurare corectă, fără să stricăm ce e deja OK

Etapă	Status	Ce urmează

Coolify + SSH + server linked	✅	DONE

Volum DB fizic copiat pe server	✅	DONE

Restore DB în container	❌	DE FĂCUT

Restore Ollama + modele	❌	DE FĂCUT

Restore aplicații (backend + frontend + env vars)	❌	DE FĂCUT

Reconectare aplicații → DB, Ollama etc.	❌	DE FĂCUT

| Model                                                | Rol                                      | Dimensiune |

| ---------------------------------------------------- | ---------------------------------------- | ---------- |

| `saul-legal-ro:latest`                               | LLM juridic finetunat (chat / reasoning) | 14.4 GB    |

| `rjmalagon/gte-qwen2-1.5b-instruct-embed-f16:latest` | Embeddings model (vectorizare, 1536D)    | 3.5 GB     |